ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 апреля 2018 г.                           г. Ипатово                                                № 434

О выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 г. № 23

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 г. №23 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 22 апреля 2016г. № 202, от 31 августа 2016 г. №367, от 27сентября 2016 года №397, от 07 декабря 2016 года №500, от 30 декабря 2016 года №537, от 23 марта 2017 г. №153, от 18 июля 2017 г. №333, от 19 декабря 2017 г. №654) (далее – программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» включает в себя 4 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»;

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»;

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»;

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

Программа предусматривала выполнение в 2017 году мероприятий с общим объемом финансирования 34 085,98 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 7 687,56 тыс. рублей и бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 26 398,42 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило 28 033,44 тыс. рублей, средства местного бюджета 20 345,88 тыс. рублей, средства краевого бюджета 7 687,56 тыс. рублей, средства освоены на 82,24%.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» фактическое освоение средств 9356,042 тыс. рублей из средств краевого бюджета 7 687,56 тыс. рублей, средства местного бюджета 1 668,48 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи).

На реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края "из средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 13 683,94 тыс. руб. Фактическое освоение составило 10 637,49 тыс. руб. (77,74% к плану).

Подпрограммой «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» из средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 3 103,00 тыс. руб. Фактическое освоение на мероприятия подпрограммы составило 3 102,83 тыс. руб. (99,99% к плану).

Подпрограммой "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края" предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в сумме 7 942,99 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 4 937,067 тыс. рублей, что составило 62,16 %.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о выполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 г. №23

2. Отделу информатизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить данное постановление на сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко