ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 апреля 2019 г.                             г. Ипатово                                              № 710

Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», от 22 января 2019 № 20-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы».

1.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта.

1.3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления.

1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н. Сушко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Т.Н. Сушко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                 Э.В. Кондратьева

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                    М.А. Коваленко

Проект подготовлен управлением по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Е.А. Ткаченко

Рассылка:

Дело													1

Сушко Т.Н.												1

Ткаченко Е.А.											2

Отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации

и информационных технологий АИГО СК						1