Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г. № 648-р

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы),**  **мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы (Программы)** | **Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.)** | **Срок начала реализации** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)** | **Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края», тыс.рублей** | | | | | |
| **Местный бюджет, всего** | **В том числе** | | **Средства участников Программы** | **оценка выпадающих доходов** | **Итого**  **(6+9)** |
| **федеральный бюджет** | **краевой бюджет** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| **I.** | **Программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»** | Неделько Г.Н. - начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК) | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | **1914,98** | **0,00** | **68,95** | **0,00** |  | **1914,98** |
| **I.1.** | **Подпрограмма**  **«Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края»** | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | **1914,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **1914,98** |
| I.1.1 | Основное мероприятие «Разработка документации в области градостроительства и архитектуры» всего: | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01.  2018 | 01.12. 2018 | 1914,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1914,98 |
| I.1.1.1 | в т.ч. по мероприятию «Разработка нормативов градостроительного проектирования Ипатовского городского округа» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01.  2018 | 01.12. 2018 | 460,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460,6 |
| I.1.1.2 | в т.ч. по мероприятию «Разработка генерального плана Ипатовского городского округа» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 921,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 921,2 |
| I.1.1.3 | в т.ч. мероприятие «Сбор и анализ исходных данных, и составление плана современного использования территории» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 460,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 460,6 |
|  | Контрольное событие  «Разработка нормативов градостроительного проектирования, генплана, сбор и анализ исходных данных, составление плана современного использования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных полномочий в области строительства и архитектуры» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 72,58 | 0,00 | 68,95 | 0,00 |  | 72,58 |
|  | Контрольное событие  «Количество оказанных услуг в области строительства и архитектуры» | Неделько Г.Н.- начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_