Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 26 декабря 2018 г № 619-р

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2019 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края»,тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – управление по работе с территориямиАИГО СК) | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 40971,00 | 0,00 | 2827,41 | 738,1 | -- | 44536,51 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,(далее –Подпрограмма), всего | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 21012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21012,00 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» Подпрограммы всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 01.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | контрольное событие «Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения» Подпрограммы всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК Братчик Г.Н. начальник отдела образования АИГО СК | 01.01. 2019 | 01.12. 2019 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12,00 |
| I.1.2.1 | в т.ч. мероприятие «Проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения. Укрепление учебно-материальной базы» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК Братчик Г.Н. начальник отдела образования АИГО СК | 01.01. 2019 | 01.12. 2019 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12,00 |
|  | контрольное событие Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ. | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК Братчик Г.Н. начальник отдела образования АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» Подпрограммы, всего: | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21000,00 |
| I.1.3.1. | в т.ч. мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 14500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14500,00 |
| I.1.3.2 | в т.ч. мероприятие «Замена и установка дорожных знаков» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2000,00 |
|  | контрольное событие количество замененных и установленных дорожных знаков; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.3 | в т.ч. мероприятие «Обслуживание светофоров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
| I.1.3.4 | в т.ч. мероприятие «Обустройство пешеходных переходов» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3000,00 |
|  | контрольное событие количество обустроенных пешеходных переходов; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.5 | в т.ч. мероприятие «Разработка проектов организации дорожного движения» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 500,00 |
|  | контрольное событие протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения. | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие «Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки»Подпрограммы | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | контрольное событие количествопроведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 19959,00 | 0,00 | 2827,41 | 738,1 |  | 23524,51 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 19959,00 | 0,00 | 2827,41 | 738,1 |  | 23524,51 |
| I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие «Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 10959,00 | 0,00 | 2827,41 | 738,1 |  | 14524,51 |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Ремонт дорог в щебеночном исполнении» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8000,00 |
| I.2.1.3 | в т.ч. мероприятие «Ремонт тротуаров» | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
|  | контрольное событие доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Ткаченко Е.А. начальник управления по работе с территориями АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

_______________________________________________