Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 26 августа 2021 г. № 1278

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Сроки производ  ства работ | Ввод мощностей, м./тыс.м2 | Объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет | | Долевое участие бюджета городского округа % | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения , км |
| Субсидии тыс. рублей | Бюджета городского округа, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Орджоникидзе (от ул. Гагарина до ул. Железнодорожной) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Железнодорожной (от ул. Орджоникидзе до ул. Голубовского) в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-3 кв.  2022г. | 433/2,778 | 5590,16747 | 5310,65910 | 279,50837 | 5 | 0,433 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ипатово-Советское Руно» (км 9+000-км 14+000) Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-3 кв.  2022г. | 5 000/30,000 | 71473,30600 | 67899,64226 | 3573,66538 | 5 | 5,000 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к посёлку Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2-3 кв.  2022г. | ---/ 18,043 | 22664,97600 | 21531,72720 | 1133,24880 | 5 | ---- |
|  | ИТОГО | х | 5 433/50,821 | 99728,44947 | 94742,02700 | 4986,42247 | 5 | 5,433 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**