ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ипатовского городского округа Ставропольского края за  2022 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) | Процент исполнения (%) | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог | 27921,70 | 19183,62 | 68,71 | Зимнее содержание автодорог, нанесение дорожной разметки, в том числе ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 7035,5 м2, механизированный обкос обочин – 894 км прохода, ручной обкос – 3078 м2 Денежные средства не использованы на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с погодными условиями. |
| Замена и установка дорожных знаков | 1076,45 | 1076,45 | 100,0 | Установлено 164 дорожных знака |
| Установка и содержание светофоров | 499,99 | 499,99 | 100,0 | Содержание 7 светофоров в г. Ипатово |
| Обустройство пешеходных переходов | 2084,30 | 2084,30 | 100,0 | Обустроено 3 пешеходных перехода |
| Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | 131,39 | 131,39 | 100,0 | На 122,375 км автодорог изготовлены проекты организации дорожного движения |
| Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 343931,74 | 262229,22 | 76,24 | Отремонтировано 1,516 км тротуаров, отремонтировано 8,531 км автодорог в щебеночном исполнении, выполнен ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием - 18,02 км. Плановые назначения не использованы в связи с тем, что дополнительная субсидия из краевого бюджета на ремонт дорог была выделена в декабре 2022 года. |
| Всего | 375645,57 | 285204,97 | 75,92 |  |

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                   Л.Г. Домовцова